I. REVISION SHEET

| 개정번호 | 개정내용 | 개정일자 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 신규 제정 / ESTABLISHMENT AS9100:2016 (REV:D) | 2023.06.29 |

| 1. Scope | 1. 적용 범위 |
| --- | --- |
| This instruction is applied to all projects under contract unless otherwise specified. | 본 지침서는 계약 상 별도의 규정이 없는 한 모든 Project에 적용한다. |
| 2. Purpose | 2. 목적 |
| According to customer's terms of contract, This instruction is not only to aim to satisfy maintenance and management of engineering data used by our company and configuration control procedures but also it is aim to apply correctly production goods. | 당사 내 보유 및 사용중인 기술자료의 유지, 관리와 형상 관리 절차가 고객의 계약조건을 만족하고, 생산제품에 올바르게 적용됨을 목적으로 한다. |
| 3. Responsibility and Authority | 3. 책임과 권한 |
| 3.1 Technical team | 3.1 기술팀 |
| 1) Drawings, specifications and other engineering data kept in our company should always be managed as the current data. | 1) 보유중인 도면, 규격서 및 기타 기술자료가 항상 최신의 자료로서 관리 하여야 한다. |
| 2) If engineering data kept is changed, Technical team is responsible for promptly taking action and applying correct engineering data to the production team. | 2) 보유중인 기술자료에 변경이 발생할 경우 신속히 조치를 취하여 생산에 올바른 기술자료를 반영할 책임이 있다. |
| 3) All engneering data used and kept in the Off-site should be managed as the current status. | 3) 외주업체에서 보유, 사용중인 모든 기술자료를 최신현황으로 관리해야 한다. |
| 4) The procedures for management of drawings, specifications and other engineering data should be established and implemented. | 4) 도면, 규격서 및 기타 기술자료의 관리를 위한 절차를 수립 이행하여야한다. |
| 5) If assignment of the controller who manages the current status of engineering data is changed, the controller should take follow-up measures for not missing anything on business succession. | 5) 기술자료의 현황을 관리하는 자는 보직 변경 시 후임자에게 업무 인수 인계상에 누락되는 사항이 없도록 해야한다. |
| 3.2 Quality team | 3.2 품질팀 |
| Quality team is responsible for periodically verifying and supervising the current state maintenance of engineering data distributed. | 배포된 기술자료의 최신 현황 유지 여부에 대해 주기적으로 확인 감독할 책임을 진다. |
| 3.3 Functional team who has received engineering data. | 3.3 기술자료를 배포 받은 기능팀 |
| Functional team should always keep drawings and engineering data updated and good. | 보유 자료를 항시 최신 및 양호한 상태로 유지하여야 한다. |
| 4. Work standard | 4. 업무 기준 |
| 4.1 Configuration control | 4.1 형상 관리 |
| 1) Our company is responsible for keeping drawings, specifications of change matters, and other engineering data proper and complete to meet the customer's terms of contract. | 1) 당사는 고객의 계약 요구 조건을 만족 할 수 있도록 도면, 변경사항 규격서 및 기타 기술자료를 적절하고 완전한 상태로 유지할 책임이 있다. |
| 2) As a quality assurance representative, Quality team leader is responsible for the decision matters of CRB. | 2) 품질 팀장은 CRB 결정 사항에 대하여 품질 보증 담당자로써의 책임을 진다. |
| 3) Quality team leader should verify the configuration control status included the following. | 3) 품질팀장은 최소한 아래 사항이 포함된 형상 관리 상태를 확인한다. |
| (1) The management of engineering data received from customers. | (1) 고객으로부터 수령한 기술 자료의 관리. |
| (2) The implementation of CRB’s decision matters. | (2) 형상 변경 심의 회의 결정 사항의 이행 |
| (3) Work order application of engineering data received. | (3) 접수된 기술 자료의 공정서 반영. |
| (4) Identification showing that revision of tooling reworked(software inculded) in accordance with configuration requirements is changed. | (4) 형상 요구 조건에 따라 재작업이 수행된 치공구 (software 포함)의 수정 변경상태의 식별표식. |
| 4.2 Configuration changes | 4.2 형상 변경 |
| 4.2.1 Configuration changes reception. | 4.2.1 형상 변경 접수 |
| - If configuration change matters as documents, drawings, or a suggestion type of design change are received, Technical team leader (or technical team controllers) should review change matters and send each functional team configuration change information to be discussed. After each functional team reviews configuration change information, CRB meeting shall be held within two weeks of receiving change. - The acceptance of the change of configuration from the customer is received through CM (Coordination Memo), E-mail, or equivalent media. The feedback of the change of configuration received from the customer shall be made within 30 days from the date of receipt. - The technical team manager shall check if any configuration changes have been received through the CM (Coordination Memo), E-mail, or equivalent media. | 1) 형상 변경사항이 문서, 도면 또는 설계 변경 제안 형태로 접수되면 기술팀장(또는 기술팀담당자)은 변경 사항을 검토하여, 협의하여야 할 형상 변경 정보를 각 기능팀에 전달, 검토하게 하여 변경접수 2주 이내에 CRB 회의를 개최한다. 2) 고객으로 부터의 형상변경 접수는 CM(Coordination Memo), E-mail, 또는 이와 동등한 매체를 통해 변경 결과를 접수 받는다. 고객으로부터 접수된 형상변경의 회신(Feedback)은 접수일로부터 최대 30일 이내로 한다. 3) 기술팀 담당자은 CM(Coordination Memo), E-mail, 또는 이와 동등한 매체를 통해 형상변경이 접수 되었는지 확인한다. |
| 4.2.2 Preparations of each team | 4.2.2 각팀의 준비사항 |
| 1) Business Technical team | 1) 영업기술팀 |
| (1) The change details of control process or storage methods in accordance with configuration changes. | (1) 형상 변경에 따른 관리 또는 저장 방법 변경 내용 |
| (2) The change details of control equipment and tools. | (2) 저장 장비 및 공구 변경 내용 |
| (3) The change details of production M/H | (3) 생산 MH 변경 내역 |
| 2) Quality team | 2) 품질팀 |
| (1) Quality team reviews measuring instruments, requirements of inspection-related equipment, inspection requirements, etc in accordance with configuration changes. | (1) 형상 변경에 대한 계측기와 검사 장비 관련 요구사항 및 검사 요구사항 등을 검토 |
| 3) Material Purchasing Team and Management team | 3) 자재 구매팀 및 자재 관리팀 |
| (1) The grasp of current status on material stock and product inventory. | (1) 자재재고 및 제품재고에 대한 현황 파악 |
| (2) Scheduling establishment on processed products addition and rework. | (2) 가공품의 추가 및 재작업에 대한 일정계획 수립 |
| 4.2.3 CRB meeting : Main matters for decision | 4.2.3 CRB 회의: 주요 의결사항 |
| 1) The application of customer requirements | 1) 고객 요구사항 반영 |
| 2) The decision on date or unit no of application for configuration changes | 2) 형상 변경 적용 날짜 또는 적용 호기 결정 |
| 3) Action items of each functional team and the final ECD decision. | 3) 각 기능팀의 ACTION ITEM 및 최종 ECD 결정 |
| 4) The decision on inspection-related requirements. | 4) 검사관련 요구사항 결정 |
| 4.2.4 Implementation of CRB decision matters | 4.2.4 CRB 결정사항 이행 |
| 1) CRB decision matters should be applied first to all business and action should promptly be taken. The current status should be recorded in CHANGE REVIEW STATUS(WA-812 QIF-01) and verified promptly by internal personnel. And then each functional team should apply CRB decision matters. | 1) CRB 결정사항은 모든 업무에 우선 적용되어야 하며, 즉각적인 조치가 이루어져야 하며, 그 현황을 CHANGE REVIEW STATUS(WA-812 QIF-01)에 작성하여 내부 인원이 즉각적으로 확인하여 적용할 수 있도록 한다. |
| 2) If ACTION ITEMS are determined, Technical team should make a Change Compliance Record(WA-812 QIF-02) and send related function. | 2) ACTION ITEM이 결정되면 기술팀은 Change Compliance Record(WA-812 QIF-02)를 작성하고 관련 기능 담당으로 송부한다. |
| 4) Quality team should judge finally whether configuration change matters are applied depending on inspection results of finished products or not. | 4) 품질팀은 생산이 완료된 제품의 검사 결과에 따라 형상 변경 사항이 적용되었는지 최종 판단한다. 그리고 CCR에 확인 후 기술팀으로 전달한다. |
| 5) Technical team should check every week or month whether CCR's reply is received or not. | 5) 기술팀은 주간 또는 월간 단위로 미 회신 CCR이 있는가를 확인한다. |
| 6) As a CRB's host, technical team should notify(E-mail or internal circular documents) matters not implemented every day or every week to each functional team. | 6) CRB 주관 팀(기술팀)은 미 이행된 사항에 대해 기능팀으로 일간 또는 주간단위로 공지(Mail 또는 내부 회람 문서)한다. |
| 7) For CCR implemented, Technical team controllers should bring the CRB to an end. | 7) 이행이 완료 된 CCR에 대해 기술팀 담당자는 해당 CRB를 종결 처리 한다. |
| 8) If customers request, CRB meeting results are sent to customers. | 8) 고객요구시, CRB회의 결과를 고객에게 통보한다. |
| 4.2.5 If problems with application of change matters occur, problems are notified to customers.And production is stopped until receiving customer's notification. | 4.2.5 변경사항 적용에 대한 문제점이 발생할 경우, 고객에게 통보하고 회신이 접수될 때까지 생산을 유보한다 |
| 4. References | 4. 관련문서 |
| 1) WA-812 QIF-01, CHANGE REVIEW STATUS | 1) 양식: WA-812 QIF-01, CHANGE REVIEW STATUS |
| 2) WA-812 QIF-02, Change Compliance Record | 2) 양식: WA-812 QIF-02, Change Compliance Record |
| 5. Appendix | 5. 첨부 |
| None | 없음 |