I. REVISION SHEET

| 개정번호 | 개정내용 | 개정일자 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 신규 제정 / ESTABLISHMENT AS9100:2016 (REV:D) | 2023.06.29 |

| 책임과 권한 | 업무 흐름 |  |  | 관련부문/사항 |  | 관련양식/자료 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 영업팀 | * Capacity 분석 원자재 수령 (W/O 접수) 수령검사 생산계획 수립 공정 완료 공정검사 최종검사 납 품 가 공 부적합품 관리 생산실적 집계 및 평가 원인분석 대책수립 고객발주 현황관리 NO NO NO * 가동율 관리 * FPI * 지연율 관리 |  |  |  |  |  |
| 품질팀 |  |  |  |  |  |  |
| 생산팀 |  |  |  |  |  |  |
| 품질팀 |  |  |  |  |  |  |
| 영업팀 |  |  |  |  |  |  |
| Owner | 생산팀장 | 모니터링 및 측정항목 |  |  |  | 생산계획 달성율 |
| 1. Purpose |  |  | 1. 목적 |  |  |  |  |
| This process is intended to ensure that product production is carried out according to plan by understanding and managing the production process. |  |  | 이 프로세스는 생산 공정의 파악 및 관리를 통하여 제품생산이 계획하에서 수행됨을 보장하기 위함이다. |  |  |  |  |
| 2. Scope |  |  | 2. 범위 |  |  |  |  |
| It applies to all businesses carried out by the organization |  |  | 조직에서 수행하는 모든 사업에 적용된다 |  |  |  |  |
| 3. General |  |  | 3. 모니터링 및 측정 항목 |  |  |  |  |
| 3.1 On-time production rate = actual production volume / planned production volume * 100 |  |  | 3.1 정시 생산율 = 생산실적대수/생산계획대수*100. |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2 가동율 = |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3 Capacity = |  |  |  |  |
| 4. Procedure |  |  | 4. 업무 절차 |  |  |  |  |

| 4.1 Receiving and managing raw materials (or parts) | 4.1 원자재(또는 부품) 수령 및 관리 |
| --- | --- |
| 1) 1) The materials team receives raw materials (or parts) from the receiving team and checks the raw material receipt number, material, specifications, LOT NO, and quantity. | 1) 자재팀은 입고팀으로부터 원자재(또는 부품)을 수령하고, 원자재 입고번호, 재질, 규격, LOT NO, 수량을 확인한다. |
| 2) Received raw materials (or parts) must be stored and managed in the storage location, and temperature and humidity must be controlled, if applicable. | 2) 수령된 원자재(또는 부품)는 적치장소에 보관, 관리하여야 하며, 해당시 온.습도 관리를 하여야 한다. |
| 4.1.2 Establishing and changing production plans | 4.2 생산계획 수립 및 변경 |
| 1) The production team reviews the status of orders (work orders) received from customers through a computer system. | 1) 생산팀은 고객으로부터 접수된 발주(Work Order)현황을 검토하여야 한다. |
| 2) The production team establishes a monthly production plan based on the delivery date for each part. | 2) 생산팀은 부품별 납기에 준하여 월별생산계획서를 수립한다. |
| 3) The production team adjusts the production schedule by consulting with the relevant team leaders when necessary. | 3) 생산팀은 필요시 관련 팀장과 생산일정을 협의하여 조정한다. |
| 4) The production schedule may be changed if the customer requests a change in schedule or additional production (urgent products) or if the production schedule is affected by nonconformities during production. | 4)고객으로부터 일정변경 및 추가생산 요구(긴급품), 생산 중 부적합으로 인하여 생산일정에 영향을 미칠 경우 생산일정을 변경할 수 있다. |
| 4.3 Production Progress | 4.3 생산 진행 |
| 1) The production team should hand the production plan for each part anyway like e-mail, meeting, board, production bulletin board or system. | 1) 제작팀은 이메일, 회의, 게시판, 제작 게시판 또는 시스템 등 다양한 방법을 통해 각 파트의 제작 계획을 전달합니다. |
| 2) The production team prints the work order stored in the ERP system | 2) 생산팀은 ERP system내에 저장되어 있는 작업 지시서를 출력하여야 한다 |
| 3) Production personel use the "Pre-Work Check List to verify that the necessary tools, fixtures, and materials match the work order before proceeding with the work. | 3) 작업자는 작업에 필요한 치공구, 공구, 자재가 작업공정서와 일치하는지를 ‘작업전 CHECK LIST 활용하여 확인 후 작업을 진행한다. |
| 4) If a production personel discovers a problem during the pre-work check list review process, must notify the production staff and take action before proceeding with the work. The action taken must be recorded in the "Pre-Work Check List." | 4) 작업자는 작업전 CHECK LIST 확인 과정에서 이상 발견시는 생산 직장에게 통보를 하고 조치를 받은 후 작업을 진행하여야 하며, 조치내용은 “작업전 CHECK LIST”에 기록한다. |
| 5) The work methods required for processing parts, such as the tools and fixtures used, and material setting methods, are processed according to the applicable procedures/ instruction. | 5) 사용되는 치공구 및 공구, 자재 셋팅방법 등 부품가공에 필요한 작업방법은 DMS에 따라 가공한다. |
| 6) The NC PROGRAM used for the work follows the ‘NC program management Instrucion. | 6) 작업에 사용되는 NC PROGRAM 은 ‘NC 프로그램 관리지침서( )에 따른다. |
| 7) The ‘Pre-work Check List’ completed is attached to the work order, stored, managed, and disposed of according to document management procedures. | 7) 작업이 완료된 ‘작업전 CHECK LIST은 작업 지시서에 부착하고, 문서 관리 절차에 의거 보관·관리하고, 폐기한다. |
| 8) To complete the work, record and stamp the work order and move on to the next process. | 8) 작업이 완료되면 작업공정서에 기록 및 인장을 날인하고 다음 공정으로 이동한다. |
| 4.4 Process Inspection | 4.4 공정검사 |
| 1) The worker requests a FAI (first article inspection) to verify whether the work has been completed according to the work order, if applicable, and proceeds with the process after confirming the inspection results. | 1) 작업자는 해당시 작업공정서에 의하여 작업되었는지 FPI(초품검사)를 의뢰하고, 검사결과를 확인 후 공정진행 한다. |
| 2) If nonconforming products are found as a result of the process inspection, they will be processed according to the Nonconforming Product Management Procedure (WA-870 QP). | 2) 공정검사 결과 부적합품 발생시 부적합품 관리 절차서(WA-870 QP)에 따라 처리됩니다. |
| 4.5 Process completeness | 4.5. 공정 완료 |
| 1) When the process is completed, record the quantity, work date, and stamp in the work process order and hand it over to the next process worker along with the product. | 1) 공정이 완료되면 작업공정서에 수량, 작업일자, 인장을 기록하고 제품과 함께 다음 공정 작업자에게 인계 한다. |
| 2) Request a final inspection quality team for the final parts (finished products) with the work order that has been completed. | 2) 최종공정 완료된 부품(완제품)은 작업공정서와 함께 품질팀에 검사 의뢰한다. |
| 4.6 Work order split | 4.6 작업공정서 분리 |
| 1) If a customer requests a change of quantity to deliverie or if cannot be meet the quantity due to non-conformity during production, spilit the work order and carried out the work. | 1) 고객으로부터 긴급납품 요구나 생산 중 부적합으로 인하여 수량을 맞추지 못 할 경우 작업공정서를 분리하여 작업을 진행한다. |
| 4.6 Outsourcing (if necessary) | 4.7 외주의뢰(필요시) |
| 1) When outsourcing is required, the production team consults with the relevant team leader and follows the outsourcing management procedures (WA-841 QI). | 1) 생산팀은 외주의뢰 필요시 해당팀장과 협의 후 외주관리 절차서(WA-841 QI)에 따른다. |
| 4.7 Preparation of Work Order | 4.7 최종검사 및 납품 |
| 1) Performs the final inspection of the product by the inspection instructions (WA-860 QI). | 1) 제품의 최종검사는 검사업무 지침서(WA-860 QI)에 따른다. |
| 2) If nonconforming products are found during the final inspection, follow the Nonconforming Product Management Procedure (WA-870 QP). | 2) 최종검사 중 부적합제품 발견시 부적합품 관리 절차서(WA-870 QP)에 따른다. |
| 3) Products that pass the inspection are handled, stored, packaged, and delivered in accordance with the instructions in the WA-854 QI. | 3) 제품 검사결과 합격된 제품은 취급. 보관. 포장. 인도 지침서(WA-854 QI)에 따른다. |
| 4) The quality team shall determine the appropriateness of the product work orders produced through the final inspection and determine and record the availability of delivery. | 4) 품질팀은 최종검사를 통해 생산된 제품 관련 공정서의 적절성 여부 판단하고 그리고 납품 가능 여부를 판단 및 기록하여야 한다 |
| 4.8 Control of records | 4.8 기록관리 |
| Work order shall be managed in accordance with the Record Management Instruction (WA-753 QI). | 공정서는 기록관리 지침서 (WA-753 QI) 에 따라 관리하여야 한다. |
| 5. Reference | 5. 관련 문서 |
| 1) All related procedures and instructions | 1) 관련 모든 절차 |
| 2) All related forms | 2) 관련 모든 양식 |
| 6. Appendixes | 6. 첨부 |
| None | 없음 |