# 변경 기획 및 관리 절차서

M&C

AS9100D Rev D 품질경영시스템

| 문서번호 | QP-603 |
| --- | --- |
| 문서제목 | 변경 기획 및 관리 절차서 |
| 개정번호 | Rev. 0 |
| 제 정 일 | 2026년 4월 ___일 |

■  결재

| 구분 | 직위 | 성명 | 서명 / 일자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성 |  |  |  |
| 검토 |  |  |  |
| 승인 (등인) |  |  |  |

## 개정 이력

| Rev. | 일자 | 개정 내용 | 작성자 | 승인자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2026-04-__ | 초판 제정 (AS9100D Rev D 기반, 기존 4M 변경관리 절차 R&D.02.09.04 Rev.11 확장) |  |  |

참고: 본 절차서는 기존 4M 변경관리 절차(R&D.02.09.04, Rev.11, 개발부서 주관)를 AS9100D 요구사항으로 확장한 것이다. 기존 4M-1I-1E 관리 체계를 유지하면서 항공우주 고유 요구사항을 추가한다.

## 목차

- 목적

- 적용 범위

- 참조 문서/규격

- 용어 및 정의

- 책임과 권한

- 변경 관리 프로세스

- 변경 분류 및 관리 매트릭스

- 변경 후 관리

- 항공우주 특수 요구사항

- 기록 관리

- 관련 문서 및 양식

# 1. 목적

본 절차서는 Công ty TNHH M&C ELECTRONICS VIỆT NAM (이하 M&C Electronics VINA)의 품질경영시스템(QMS) 변경이 필요한 경우, 변경을 체계적으로 기획하고 관리하기 위한 절차를 규정한다.

본 절차서의 목적:

- AS9100D 6.3 요구사항에 따른 QMS 변경의 체계적 기획 및 통제

- 기존 4M-1I-1E(Man, Machine, Material, Method, Information, Environment) 변경관리 체계의 항공우주 규격 확장

- 변경의 목적, 잠재적 결과, QMS 무결성, 자원 가용성, 책임/권한 재배분을 사전 평가

- 일시적 변경과 영구적 변경의 구분 관리 및 추적성 확보

- 고객 사전 승인 및 형상관리(QP-803)와의 연계를 통한 항공우주 제품 안전성 보장

- 변경 후 첫 3로트 집중 관리를 통한 변경 유효성 검증

# 2. 적용 범위

본 절차서는 M&C Electronics VINA의 QMS 전반에 영향을 미치는 모든 계획된 변경에 적용한다.

| 구분 | 적용 대상 |
| --- | --- |
| QMS 변경 | 프로세스 변경, 절차서 개정, 조직 구조 변경, 자원 재배분 |
| 4M-1I-1E 변경 | Man(인원), Machine(설비), Material(자재), Method(방법), Information(정보), Environment(환경) |
| 설계/공정 변경 | ECR/ECN에 의한 설계 변경, 공정 조건 변경, 금형/치공구 변경 |
| 공급망 변경 | 외부공급자 변경, 원자재/부자재 변경, 아웃소싱 범위 변경 |
| 일시적 변경 | 한시적 대체 인력, 임시 설비 사용, 긴급 자재 대체 등 |
| 영구적 변경 | 설비 교체, 공정 재설계, 원자재 사양 변경, 방법 개선 등 |

적용 부서: 개발(Phát triển), 생산(Sản xuất), 금형(Khuôn), 생산계획(KHSX), 품질(Chất lượng), 구매(PUR), 영업(Kinh doanh), 인사(HR_GA)

# 3. 참조 문서/규격

| 문서/규격 | 내용 |
| --- | --- |
| AS9100D Rev D | 항공우주 품질경영시스템 요구사항 (6.3 변경의 기획) |
| ISO 9001:2015 | 품질경영시스템 요구사항 (6.3항) |
| QM-001 | 품질매뉴얼 §6.3 변경의 기획 |
| QP-803 | 형상관리 절차서 (CCB, 형상 변경 통제) |
| QP-807 | 설계/개발 관리 절차서 (8.3.6 설계/개발 변경) |
| QP-802 | 리스크 관리/FMEA 절차서 (변경 리스크 평가) |
| QP-810 | 생산/서비스 제공 관리 절차서 |
| QP-601 | 리스크 및 기회 관리 절차서 |
| R&D.02.09.04 Rev.11 | 기존 4M 변경관리 절차서 (개발부서 주관, 본 절차서의 기반 문서) |
| IATF 16949 | 기존 자동차 품질경영시스템 참조 (4M 변경관리 원형) |

# 4. 용어 및 정의

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| 4M-1I-1E | Man(인원), Machine(설비/장비), Material(자재/원부자재), Method(방법/공정), Information(정보/시스템), Environment(환경) — 변경 분류 프레임워크. R&D.02.09.04 Rev.11에서 규정한 6가지 변경 범주 |
| 일시적 변경 (Temporary Change) | 정해진 기간 또는 조건 내에서만 유효한 한시적 변경. 원래 상태로 복귀가 전제됨 (예: 대체 인력, 임시 설비 사용) |
| 영구적 변경 (Permanent/Long-term Change) | 변경 후 원래 상태로 복귀하지 않는 항구적 변경. QMS 문서 개정이 수반됨 (예: 설비 교체, 공정 재설계) |
| ECR (Engineering Change Request) | 설계변경요청서. 변경의 필요성, 내용, 영향 평가를 포함한 공식 변경 요청 |
| ECN (Engineering Change Notice) | 설계변경통보서. 승인된 변경 내용을 관련 부서에 공식 통보하는 문서 |
| SQM (Supplier Quality Manual) | 고객사 공급업체 품질 매뉴얼. 변경 사전 승인 요건, 제출 서류 등을 규정 |
| CCB (Configuration Control Board) | 형상통제위원회. QP-803에 의거하여 형상 변경을 심의·승인하는 위원회 |
| PPAP (Production Part Approval Process) | 양산부품승인절차. 변경 후 고객 승인을 위한 제출 서류 패키지 |
| FAI (First Article Inspection) | 초도품 검사. AS9102에 따른 최초 생산품 검증 (변경 시 재실시 판단 필요) |
| 4M Survey (4M 조사) | 변경 실시 전 내부 관련 부서를 대상으로 한 사전 조사. 변경 영향 및 준비 상태 확인 |
| 변경 평가 회의 | 변경 실시 전 관련 부서장이 참석하여 변경 내용, 리스크, 일정, 자원을 심의하는 회의 |
| HSF (Hazardous Substance Free) | 유해물질 미사용. 환경 규제 물질 관련 변경 시 MSDS 확인 필수 |

# 5. 책임과 권한

## 5.1 책임 매트릭스

| 역할 | 책임 |
| --- | --- |
| QMR (품질책임자) | 변경 관리 프로세스 총괄, 최종 승인, QMS 무결성 확인 |
| 개발부서 (Phát triển) | 변경 기획 주관, ECR/ECN 관리, 4M-1I-1E 변경 분류, 고객 SQM 확인 및 사전 제출, PPAP 준비 |
| 품질팀 (Chất lượng) | 변경 영향 평가 참여, FAI 재실시 판단, 변경 후 품질데이터 수집/분석, 부적합 모니터링 |
| 생산팀 (Sản xuất) | 공정 변경 실행, 변경 스탬프 적용, 작업표준 업데이트, 현장 4M 이력 관리 |
| 금형팀 (Khuôn) | 금형/치공구 변경 실행, 금형 이력 관리 |
| 생산계획 (KHSX) | 변경 일정 조정, 자원 배분, 로트 관리 |
| 구매팀 (PUR) | 자재/공급업체 변경 관리, 승인 공급업체 목록(ASL) 업데이트 |
| 영업팀 (Kinh doanh) | 고객 통보 및 승인 접수, 고객 SQM 요건 확인, 납기 영향 협의 |
| 인사팀 (HR_GA) | 인원 변경 관리, 교육 훈련 기록 관리 |

## 5.2 변경 유형별 주관 부서

| 변경 유형 | 주관 부서 | 협력 부서 |
| --- | --- | --- |
| 설계변경 (Design) | 개발 | 품질, 생산, 구매, 영업 |
| 인원변경 (Man) | 인사/해당 부서 | 품질, 개발 |
| 설비변경 (Machine) | 생산/금형 | 품질, 개발, KHSX |
| 자재변경 (Material) | 구매/개발 | 품질, 생산 |
| 방법변경 (Method) | 개발/생산 | 품질, KHSX |
| 정보변경 (Information) | 해당 부서 | 개발, 품질 |
| 환경변경 (Environment) | 해당 부서 | 품질, 안전 |

# 6. 변경 관리 프로세스

## 6.1 프로세스 흐름도

기존 R&D.02.09.04 Rev.11의 4M 변경 프로세스를 기반으로 AS9100D 요구사항을 확장하였다.

[변경 필요성 식별]
         |
         v
  [변경 요청 (ECR/4M 변경신청)]
         |
         v
  [4M-1I-1E 분류 및 등급 판정] -------> 일시적 변경? --YES--> [일시적 변경 등록]
         |                                                        |
         | NO (영구적 변경)                                        v
         v                                                [기간 한정 실행]
  [고객 SQM 확인] -------> 고객 사전 승인 필요?                    |
         |                       |                                v
         |                  YES: 3개월 전 통보                [복귀 확인]
         |                  (RD → 영업 → 고객)                    |
         |                       |                                v
         v                       v                          [이력 기록]
  [내부 4M Survey 실시]    [고객 승인 접수]
         |                       |
         v                       v
  [변경 평가 회의] <--------------+
  (관련 부서장 참석)
         |
         v
  [형상관리 연계 판단] -------> 형상 변경? --YES--> [QP-803 CCB 심의]
         |                                              |
         v                                              v
  [변경 승인/반려]  <-------------------------------+
         |
         |--- 반려 ---> [변경 요청자 통보] ---> 종료 또는 재신청
         |
         v (승인)
  [변경 실행 계획 수립]
  - 일정, 자원, 담당자
  - 문서 개정 범위
  - 교육 훈련 계획
         |
         v
  [변경 실행]
  - 공정/설비/자재 변경 적용
  - 문서 개정 및 배포
  - 현장 4M 이력 기록
  - 변경 스탬프 적용 (첫 3로트)
         |
         v
  [변경 후 유효성 검증]
  - 첫 3로트 품질데이터 수집
  - FAI 재실시 (해당 시)
  - PPAP 제출 (해당 시)
         |
         v
  [변경 완료 및 기록 마감]
  - 4M-1I-1E 변경관리 대장 업데이트
  - 관련 문서 최종 확인
  - 변경 유효성 최종 판정

## 6.2 변경 요청 (Step 1)

### 6.2.1 변경 요청 발의

변경 요청은 다음 사유에 의해 발의될 수 있다:

| 발의 사유 | 예시 |
| --- | --- |
| 고객 요구 | 사양 변경, 규격 개정, 납기 변경 |
| 내부 개선 | 생산성 향상, 원가 절감, 불량률 감소 |
| 규제/규격 변경 | AS9100D 요건 변경, 환경법규 변경, HSF/MSDS 관련 |
| 부적합 시정 | 반복 부적합 대응, CAR 시정조치에 의한 변경 |
| 공급망 변동 | 공급업체 폐업, 원자재 단종, 대체 자재 필요 |
| 설비/인프라 | 노후 설비 교체, 신규 설비 도입, 레이아웃 변경 |

### 6.2.2 변경 요청서 작성

변경 요청자는 다음 사항을 포함하여 변경 요청서(ECR 또는 4M 변경신청서)를 작성한다:

- 변경 목적 및 사유: 변경이 필요한 배경과 기대 효과

- 변경 내용: 현재 상태(As-Is)와 변경 후 상태(To-Be)의 구체적 기술

- 4M-1I-1E 분류: 해당 변경이 속하는 범주 식별

- 영향 범위: 영향받는 제품, 프로세스, 문서, 부서

- 일시적/영구적 구분: 변경의 지속 기간 및 복귀 조건 (일시적인 경우)

- 리스크 사전 평가: 변경에 따른 잠재적 부정적 영향 식별

## 6.3 4M-1I-1E 분류 및 등급 판정 (Step 2)

### 6.3.1 변경 분류

R&D.02.09.04 Rev.11의 분류 체계에 따라 변경을 다음과 같이 분류한다:

| 분류 | 변경 대상 | 세부 항목 |
| --- | --- | --- |
| Man (인원) | 작업자, 검사원, 관리자 | 신규 배치, 교대, 전환 배치, 퇴사 대체 |
| Machine (설비) | 생산설비, 금형, 치공구, 측정장비 | 신규 도입, 교체, 이설, 개조, 오버홀 |
| Material (자재) | 원자재, 부자재, 포장재 | 사양 변경, 공급업체 변경, 대체 자재 |
| Method (방법) | 공정, 작업표준, 검사방법 | 공정 순서 변경, 조건 변경, 신규 공법 |
| Information (정보) | 도면, 시스템, 데이터 | 도면 개정, ERP 변경, 검사 기준 변경 |
| Environment (환경) | 작업환경, 보관환경 | 온습도, 청정도, 조명, 정전기 방지 |

### 6.3.2 변경 등급 판정

| 등급 | 기준 | 승인 권한 | 의사소통 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| A등급 (중대변경) | 제품 사양 영향, 고객 승인 필요, 형상 변경 수반, 안전 관련 | QMR 승인 + CCB 심의 + 고객 승인 | 회의 (Họp) - 관련 부서장 전원 참석 |
| B등급 (일반변경) | 공정 조건 변경, 설비 교체, 자재 동등급 대체 | 부서장 승인 + 품질팀 검토 | 게시판(Notice Board) + 이메일 통보 |
| C등급 (경미변경) | 문서 오기 수정, 관리적 변경, QMS에 실질적 영향 없음 | 해당 부서장 승인 | 이메일 통보 |

## 6.4 고객 SQM 확인 및 사전 승인 (Step 3)

### 6.4.1 고객 SQM 확인

변경 실시 전, 개발부서(RD)는 해당 고객의 SQM(Supplier Quality Manual)을 확인하여 다음을 검토한다:

- 사전 승인이 필요한 변경 항목의 범위

- 제출 서류 및 양식 요건

- 사전 통보 기간 요건 (최소 기간)

- PPAP 제출 요건 및 레벨

### 6.4.2 고객 사전 통보 및 승인

A등급 변경 및 고객 SQM에서 요구하는 변경에 대해:

- 개발부서(RD): 변경 내용 및 실행 계획을 작성

- 영업팀: 고객에게 변경 내용 및 계획을 최소 3개월 전에 제출

- 고객 승인 접수: 고객의 서면 승인을 접수한 후에만 변경 실행 가능

- PPAP 제출: 고객 요구 시 해당 레벨의 PPAP 서류 제출

주의: 고객 사전 승인 없이 변경을 실행하는 것은 엄격히 금지한다. 긴급 변경의 경우에도 고객과 사전 협의하고, 최소한 구두 승인 후 서면 승인을 추후 획득한다.

## 6.5 내부 4M Survey 실시 (Step 4)

R&D.02.09.04 Rev.11에 따라, 변경 실행 전 내부 관련 부서를 대상으로 4M Survey를 실시한다.

### 4M Survey 항목

| 조사 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 변경 영향 범위 | 영향받는 공정, 제품, 라인 |
| 인력 준비 상태 | 관련 인원의 교육 훈련 완료 여부 |
| 설비 준비 상태 | 설비/치공구/금형의 준비 및 검증 완료 여부 |
| 자재 준비 상태 | 변경 자재의 입고, 수입검사 완료 여부 |
| 문서 준비 상태 | 작업표준, 검사기준, 도면의 개정 및 배포 완료 여부 |
| 리스크 대응 | 변경에 따른 리스크 대응 계획 수립 여부 |
| 환경 규제 | 금지물질(HSF) 확인, MSDS 검토 완료 여부 |

## 6.6 변경 평가 회의 (Step 5)

### 6.6.1 회의 소집

A등급 변경 및 다수 부서에 영향을 미치는 B등급 변경에 대해 변경 평가 회의를 소집한다.

참석 대상: 관련 부서장 전원 (개발, 품질, 생산, 금형, KHSX, 구매, 영업)

### 6.6.2 심의 항목

변경 평가 회의에서는 AS9100D 6.3의 요구사항에 따라 다음 사항을 심의한다:

| 심의 항목 | AS9100D 6.3 요구사항 | 심의 내용 |
| --- | --- | --- |
| 변경 목적 | 변경의 목적 및 그 잠재적 결과 | 변경 사유의 타당성, 기대 효과, 부정적 결과 가능성 |
| QMS 무결성 | QMS의 무결성 | 변경이 QMS 프로세스 간 상호작용에 미치는 영향, 문서체계 정합성 |
| 자원 가용성 | 자원의 가용성 | 인력, 설비, 자재, 예산, 일정의 확보 가능성 |
| 책임/권한 | 책임 및 권한의 배분 또는 재배분 | 변경 후 역할/책임의 재정의 필요 여부 |
| 리스크 평가 | (AS9100D 확장) | FMEA 업데이트 필요 여부, 제품 안전성 영향 |
| 형상관리 | (AS9100D 확장) | 형상 항목 영향 여부, CCB 심의 필요 여부 |

### 6.6.3 회의 결과

| 결과 | 후속 조치 |
| --- | --- |
| 승인 | 변경 실행 계획 확정, 담당자 지정, 일정 확정 |
| 조건부 승인 | 조건 충족 후 변경 실행 (예: 고객 승인 접수 후) |
| 반려 | 변경 요청자에게 사유 통보, 재신청 또는 종료 |
| 보류 | 추가 정보 수집 후 재심의 |

## 6.7 변경 실행 (Step 6)

### 6.7.1 변경 실행 계획

승인된 변경에 대해 다음을 포함하는 실행 계획을 수립한다:

- 변경 적용 일시 및 대상 범위 (로트 번호, 라인, 제품)

- 문서 개정 목록 및 개정 일정 (작업표준, 도면, 검사기준 등)

- 교육 훈련 계획 (변경 영향을 받는 인원 대상)

- 잔여 재고/재공품 처리 방안

- 변경 스탬프 적용 기간 및 방법

- 의사소통 계획 (회의/게시판/이메일)

### 6.7.2 의사소통 방법 (R&D.02.09.04 기준)

| 변경 등급 | 의사소통 방법 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| A등급 (중대) | 회의 (Họp) | 관련 부서장 전원 참석, 회의록 작성 및 보관 |
| B등급 (일반) | 게시판 (Notice Board) + 이메일 | 변경 내용 게시 및 관련자 이메일 통보 |
| C등급 (경미) | 이메일 | 관련자 이메일 통보 |

### 6.7.3 현장 적용

- 생산팀은 현장 4M 이력표 (4M History)를 해당 공정에 게시하여 변경 이력을 기록한다.

- 변경 적용 시점 전후의 제품을 명확히 구분하기 위해 로트 번호를 부여한다.

- 일시적 변경의 경우, 복귀 일자 및 조건을 4M 이력표에 명시한다.

# 7. 변경 분류 및 관리 매트릭스

기존 R&D.02.09.04 Rev.11의 상세 분류표를 기반으로 AS9100D 요구사항을 확장하여 구성한다.

## 7.1 설계변경 (Design Change)

| 세부 항목 | 변경 예시 | 등급 | 주관 | 고객 승인 | CCB | PPAP | FAI 재실시 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제품 사양 변경 | 치수, 재질, 기능 변경 | A | 개발 | 필수 (3개월 전) | 필수 | 필수 | 필수 |
| 도면 개정 (치수 영향) | 공차 변경, 형상 수정 | A | 개발 | 필수 | 필수 | 필수 | 필수 |
| 도면 개정 (치수 무관) | 표기법 수정, 주기 추가 | B | 개발 | SQM 확인 | 해당 시 | - | - |
| 포장 사양 변경 | 포장재, 적재 방법 변경 | B | 개발 | SQM 확인 | - | 해당 시 | - |

## 7.2 인원변경 (Man Change)

| 세부 항목 | 변경 예시 | 등급 | 주관 | 고객 승인 | 교육 | 검증 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 핵심 공정 작업자 변경 | 용접, 도금, 특수공정 작업자 | B | 인사/생산 | SQM 확인 | OJT 필수 | 기량 인정 |
| 검사원 변경 | 수입검사, 출하검사, FAI 검사원 | B | 인사/품질 | SQM 확인 | 자격 인정 | 검사 정확도 |
| 일반 작업자 교대/전환 | 라인 내 인원 교대 | C | 해당 부서 | - | 작업표준 교육 | 초기 감독 |
| 관리자/QMR 변경 | 팀장, QMR, 내부심사원 | B | 인사 | 통보 | 역할 교육 | - |

## 7.3 설비변경 (Machine Change)

| 세부 항목 | 변경 예시 | 등급 | 주관 | 고객 승인 | PPAP | 검증 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 생산설비 교체 | 프레스, 사출기, SMT 교체 | A | 생산 | 필수 | 필수 | 공정능력(Cpk) |
| 금형 교체/수정 | 금형 신작, 수리, 개조 | A | 금형 | 필수 | 필수 | FAI |
| 설비 이설 | 라인 레이아웃 변경 | B | 생산 | SQM 확인 | 해당 시 | 공정검증 |
| 치공구 변경 | 지그, 픽스처 교체 | B | 생산/금형 | SQM 확인 | 해당 시 | 치수 확인 |
| 측정장비 변경 | 계측기 교체/추가 | B | 품질 | SQM 확인 | - | MSA(R&R) |
| 설비 오버홀/예방보전 | 정기 오버홀 | C | 생산 | - | - | 공정 확인 |

## 7.4 자재변경 (Material Change)

| 세부 항목 | 변경 예시 | 등급 | 주관 | 고객 승인 | HSF/MSDS | PPAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 원자재 사양 변경 | 재질 등급, 두께, 성분 변경 | A | 구매/개발 | 필수 | 필수 확인 | 필수 |
| 원자재 공급업체 변경 | 동일 사양, 다른 업체 | A | 구매 | 필수 | 필수 확인 | 필수 |
| 부자재 변경 | 접착제, 솔더, 플럭스 변경 | B | 구매/개발 | SQM 확인 | 필수 확인 | 해당 시 |
| 포장재 변경 | 완충재, 박스, 테이프 변경 | B | 구매 | SQM 확인 | - | - |
| 금지물질 관련 변경 | HSF/RoHS/REACH 관련 | A | 개발/품질 | 필수 | MSDS 필수 | 필수 |

## 7.5 방법변경 (Method Change)

| 세부 항목 | 변경 예시 | 등급 | 주관 | 고객 승인 | 검증 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공정 순서 변경 | 조립 순서, 검사 시점 변경 | A | 개발/생산 | 필수 | 공정 검증, FAI |
| 공정 조건 변경 | 온도, 압력, 시간, 속도 변경 | B | 개발/생산 | SQM 확인 | Cpk 확인 |
| 검사 방법 변경 | 검사 기준, 샘플링, 게이지 변경 | B | 품질/개발 | SQM 확인 | MSA |
| 작업표준 개정 | 작업 순서, 주의사항 변경 | C | 생산/개발 | - | 현장 확인 |
| 특수공정 조건 변경 | 도금, 열처리, 용접 조건 | A | 개발 | 필수 | 재인증/검증 |

## 7.6 정보/측정시스템 변경 (Information Change)

| 세부 항목 | 변경 예시 | 등급 | 주관 | 고객 승인 | 검증 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ERP/MES 시스템 변경 | 시스템 업그레이드, 모듈 변경 | B | 해당 부서 | - | 데이터 무결성 |
| 검사 데이터 시스템 변경 | SPC 시스템, 데이터 수집 방법 | B | 품질 | SQM 확인 | 데이터 정합성 |
| 추적성 시스템 변경 | 바코드, 로트 체계 변경 | B | 개발/품질 | SQM 확인 | 추적성 검증 |

## 7.7 환경변경 (Environment Change)

| 세부 항목 | 변경 예시 | 등급 | 주관 | 고객 승인 | 검증 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 작업환경 조건 변경 | 온습도, 청정도, 조도 변경 | B | 해당 부서 | SQM 확인 | 환경 모니터링 |
| 보관환경 변경 | 창고 이전, 보관 조건 변경 | B | 해당 부서 | SQM 확인 | 환경 확인 |
| 레이아웃 변경 | 공장 이전, 라인 재배치 | A | 생산/개발 | 필수 | 전체 공정검증 |

## 7.8 기타 변경

| 세부 항목 | 변경 예시 | 등급 | 주관 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 외주(아웃소싱) 변경 | 외주 업체 변경, 내제화 전환 | A | 구매/개발 | 공급업체 승인 필요 |
| 2차 공급업체 변경 | Tier-2 업체 변경 | B | 구매 | SQM 확인 |
| 생산지 변경 | 공장 이전, 라인 이관 | A | 경영진 | 고객 필수 승인 |

# 8. 변경 후 관리

## 8.1 첫 3로트 집중 관리

R&D.02.09.04 Rev.11에서 규정한 변경 후 초기 관리 절차를 항공우주 요건으로 강화한다.

### 8.1.1 변경 스탬프 적용

A등급 및 B등급 변경의 경우, 변경 적용 후 첫 3로트 출하 시 다음을 적용한다:

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 변경 스탬프 | 출하 제품의 라벨/포장에 변경 스탬프(4M Change Stamp) 부착 |
| 스탬프 내용 | 변경 번호, 변경 일자, 변경 항목(4M-1I-1E 분류), 로트 번호 |
| 적용 기간 | 변경 후 첫 3로트 (고객 요구에 따라 연장 가능) |
| 제거 조건 | 3로트 품질데이터 양호 판정 시 품질팀 승인 후 제거 |

### 8.1.2 품질데이터 수집 및 모니터링

첫 3로트 동안 다음 품질데이터를 집중 수집한다:

| 모니터링 항목 | 기준 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| 치수 검사 | 변경 관련 치수 전수 또는 강화 샘플링 | 품질팀 |
| 외관 검사 | 변경 영향 항목 100% 외관 확인 | 품질팀/생산팀 |
| 공정 능력 (Cpk) | 변경 후 Cpk ≥ 1.33 유지 여부 | 품질팀 |
| 부적합률 | 변경 전 대비 부적합률 비교 | 품질팀 |
| 고객 클레임 | 변경 로트 관련 고객 피드백 | 영업팀/품질팀 |

### 8.1.3 고객별 특수 요건 (예시: Hosiden)

특정 고객의 경우 변경 후 강화된 관리 기준을 적용한다:

| 고객 | 특수 요건 |
| --- | --- |
| Hosiden | 이중 샘플링(Double Sampling) 적용, 100% 외관 검사 실시 |
| 기타 항공우주 고객 | 고객 SQM에 따른 강화 관리 기준 적용 |

## 8.2 변경 유효성 최종 판정

| 판정 | 조건 | 후속 조치 |
| --- | --- | --- |
| 유효 | 첫 3로트 품질데이터 양호, 고객 클레임 없음, Cpk 충족 | 변경 스탬프 제거, 통상 관리 전환, 변경 마감 |
| 조건부 유효 | 일부 항목 미달이나 경향 개선 중 | 모니터링 연장 (추가 3로트), 원인 분석 |
| 무효 | 품질 악화, 고객 클레임 발생, 부적합 증가 | 변경 원복(Rollback), 원인 분석, 시정조치(CAR 발행) |

## 8.3 일시적 변경의 종료 관리

일시적 변경의 경우 추가로 다음을 관리한다:

- 복귀 예정일 도래 시 원상 복귀 실행 및 확인

- 일시적 변경의 영구화 필요 시 영구적 변경 절차 재수행

- 일시적 변경 기간 초과 시 QMR 보고 및 재승인

- 복귀 후 정상 상태 확인을 위한 품질 검증 실시

# 9. 항공우주 특수 요구사항

## 9.1 고객 사전 승인 (Customer Prior Approval)

AS9100D 및 항공우주 고객의 요구에 따라 다음 변경은 고객 사전 승인이 필수이다:

| 항목 | 통보 시점 | 제출 자료 |
| --- | --- | --- |
| 제품 설계 변경 | 실행 3개월 전 | ECR, 영향 분석, 검증 계획 |
| 제조 공정 변경 | 실행 3개월 전 | 공정 변경 계획, 리스크 평가, 검증 방법 |
| 공급업체 변경 | 실행 3개월 전 | 신규 업체 인증 현황, 평가 결과 |
| 생산지/설비 변경 | 실행 3개월 전 | 이전 계획, 재검증 계획, FAI 계획 |
| 특수공정 변경 | 실행 3개월 전 | 재인증 계획, 검증 데이터 |

중요: 개발부서(RD)가 변경 내용과 실행 계획을 작성하고, 영업팀을 통해 고객에게 3개월 전에 제출한다. 고객의 서면 승인 없이는 변경을 실행할 수 없다.

## 9.2 형상관리 연계 (QP-803)

변경이 형상 항목(Configuration Item)에 영향을 미치는 경우:

- QP-803에 따라 형상통제위원회(CCB) 심의를 거친다.

- 형상 기준선(Baseline)의 변경 여부를 판단한다.

- 형상 상태 기록(Configuration Status Accounting)을 업데이트한다.

- ECN 발행 및 관련 형상 문서(도면, BOM, 사양서) 개정을 수행한다.

## 9.3 FAI 재실시 판단

AS9102에 따라 다음 변경 발생 시 FAI 재실시 여부를 판단한다:

| 변경 유형 | FAI 재실시 기준 |
| --- | --- |
| 제품 설계 변경 (치수/재질) | Full FAI 재실시 |
| 금형 변경 (신작/주요 수정) | Full FAI 재실시 |
| 공정 순서 변경 | Partial FAI (영향 특성 한정) |
| 생산지/설비 변경 | Full FAI 재실시 |
| 공정 조건 변경 (범위 내) | FAI 면제 가능 (품질팀 판단) |
| 작업자 변경 | FAI 면제 (기량 인정으로 대체) |

## 9.4 금지물질/유해물질 변경 관리

자재 관련 변경 시 금지물질(HSF) 관리 절차:

- 변경 자재의 MSDS (Material Safety Data Sheet) 확인

- HSF 기준 적합 여부 검증 (RoHS, REACH, 고객 금지물질 목록 대조)

- 부적합 시 변경 불가 판정 및 대체 자재 탐색

- 적합 시 HSF 인증서/시험성적서를 변경 기록에 첨부

## 9.5 리스크 기반 변경 평가

AS9100D의 리스크 기반 사고에 따라 모든 A등급 변경에 대해:

- QP-802 FMEA 업데이트 필요 여부 검토

- 제품 안전성(QP-804) 영향 평가

- 운영 리스크(QP-802 8.1.2) 재평가

- 변경 실패 시 복구 계획(Contingency Plan) 수립

# 10. 기록 관리

## 10.1 기록 유지 항목

| 기록 | 보관 책임 | 보관 기간 |
| --- | --- | --- |
| 변경 요청서 (ECR/4M 변경신청서) | 개발부서 | 제품 수명 + 1년 이상 |
| 변경 평가 회의록 | 개발부서 | 제품 수명 + 1년 이상 |
| 4M Survey 결과 | 개발부서 | 제품 수명 + 1년 이상 |
| 고객 승인 기록 | 영업팀/개발 | 제품 수명 + 1년 이상 |
| 4M-1I-1E 변경관리 대장 | 개발부서 | 영구 보관 |
| 현장 4M 이력표 (4M History) | 생산팀 | 최소 5년 |
| 변경 후 품질데이터 (첫 3로트) | 품질팀 | 제품 수명 + 1년 이상 |
| PPAP 제출 기록 | 개발부서/품질팀 | 제품 수명 + 1년 이상 |
| FAI 보고서 (재실시 시) | 품질팀 | 제품 수명 + 1년 이상 |
| ECN (설계변경통보서) | 개발부서 | 영구 보관 |

## 10.2 기록 관리 원칙

- 모든 변경 기록은 QP-706 (문서화된 정보 관리)에 따라 관리한다.

- 전자 기록의 경우 백업 및 접근 권한을 관리한다.

- 고객 감사 또는 인증 심사 시 기록을 제시할 수 있도록 체계적으로 보관한다.

# 11. 관련 문서 및 양식

## 11.1 관련 절차서

| 문서번호 | 문서명 | 관련 내용 |
| --- | --- | --- |
| QM-001 | 품질매뉴얼 | §6.3 변경의 기획 |
| QP-601 | 리스크 및 기회 관리 | 변경에 따른 전략적 리스크 평가 |
| QP-706 | 문서화된 정보 관리 | 변경 관련 문서/기록 관리 |
| QP-802 | 리스크 관리/FMEA | 변경 리스크의 FMEA 평가 |
| QP-803 | 형상관리(CCB) | 형상 변경 통제, CCB 심의 |
| QP-804 | 제품/서비스 안전 관리 | 안전 관련 변경 평가 |
| QP-807 | 설계/개발 관리 | 설계 변경(8.3.6) 세부 절차 |
| QP-810 | 생산/서비스 제공 관리 | 공정 변경 실행 |
| QP-1001 | 부적합/시정조치 관리 | 변경 실패 시 시정조치 |
| R&D.02.09.04 Rev.11 | 4M 변경관리 절차서 | 본 절차서의 기반 문서 (기존) |

## 11.2 양식 목록

| 양식번호 | 양식명 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| QF-603-01 | 변경 요청서 (ECR/4M 변경신청서) | 변경 공식 요청 및 4M-1I-1E 분류 |
| QF-603-02 | 4M-1I-1E 변경관리 대장 | 전체 변경 이력 관리 (Master List) |
| QF-603-03 | 4M Survey 양식 | 변경 실시 전 내부 사전 조사 |
| QF-603-04 | 변경 평가 회의록 | 변경 평가 회의 결과 기록 |
| QF-603-05 | 현장 4M 이력표 (4M History) | 공정별 변경 이력 현장 게시 |
| QF-603-06 | 변경 후 품질 모니터링 시트 | 첫 3로트 품질데이터 수집 |
| QF-603-07 | 변경 스탬프 관리 기록 | 변경 스탬프 부착/제거 기록 |
| QF-603-08 | 일시적 변경 관리 대장 | 일시적 변경의 등록/복귀 추적 |

참고: 기존 R&D.02.09.04 Rev.11에서 사용 중인 양식 (4M Survey, 4M History at process, 4M-1I-1E change management list)은 상기 양식으로 통합 관리하며, 기존 양식과의 대응 관계는 아래와 같다:

| 기존 양식 (R&D.02.09.04) | 신규 양식 (QP-603) | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 4M Survey | QF-603-03 | 항공우주 요건(HSF, 형상관리) 항목 추가 |
| 4M History at process | QF-603-05 | 형식 유지, 변경 스탬프 기록 항목 추가 |
| 4M-1I-1E change management list | QF-603-02 | 고객 승인, FAI, PPAP 추적 컬럼 추가 |

문서 끝 — QP-603 Rev. 0