# 리스크 및 기회 관리 절차서

M&C

AS9100D Rev D 품질경영시스템

| 문서번호 | QP-601 |
| --- | --- |
| 문서제목 | 리스크 및 기회 관리 절차서 |
| 개정번호 | Rev. 0 |
| 제 정 일 | 2026년 4월 ___일 |

■  결재

| 구분 | 직위 | 성명 | 서명 / 일자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성 |  |  |  |
| 검토 |  |  |  |
| 승인 (등인) |  |  |  |

## 개정 이력

| Rev. | 일자 | 개정 내용 | 작성자 | 승인자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2026-04-__ | 초판 제정 (AS9100D Rev D 기반 신규 작성) |  |  |

## 목차

- 목적

- 적용 범위

- 참조 문서/규격

- 용어 및 정의

- 책임과 권한

- 리스크 및 기회 관리 프로세스

- 리스크 평가 및 우선순위

- 리스크 대응 및 기회 활용

- 항공우주 특수 요구사항

- 기록 관리

- 관련 문서 및 양식

# 1. 목적

본 절차서는 M&C Electronics VINA가 QMS 기획 시 조직 상황과 이해관계자 요구사항을 고려하여 다루어야 할 리스크와 기회를 결정하고, 체계적으로 관리하기 위한 절차를 규정한다.

본 절차서의 목적: - AS9100D 6.1 요구사항에 따른 리스크 기반 사고(Risk-Based Thinking)의 체계적 적용 - QMS의 의도된 결과 달성을 보장하기 위한 리스크/기회의 식별 및 대응 - 바람직한 영향 강화 및 바람직하지 않은 영향의 예방/감소 - CAR-016 (리스크/기회 관리 체계 OFI) 개선 반영

참고: 운영적/기술적 리스크(AS9100D 8.1.2, FMEA 등)는 QP-802에서 관리한다. 본 절차서는 전략적·시스템적 리스크와 기회(6.1)에 집중한다.

# 2. 적용 범위

본 절차서는 M&C Electronics VINA의 QMS 전반에 걸친 전략적·시스템적 리스크와 기회에 적용한다.

| 구분 | 적용 대상 |
| --- | --- |
| 전략적 리스크 | 시장, 경쟁, 규제, 기술 변화 등 외부 요인에 따른 리스크 |
| 운영 리스크 | 프로세스, 인적자원, 인프라 등 내부 요인에 따른 리스크 |
| 규정 준수 리스크 | 법규, 규격, 인증 요구사항 미충족 리스크 |
| 기회 | QMS 개선, 시장 확대, 역량 강화 등의 기회 |

# 3. 참조 문서/규격

| 문서/규격 | 내용 |
| --- | --- |
| AS9100D Rev D | 항공우주 품질경영시스템 요구사항 (6.1항) |
| ISO 9001:2015 | 품질경영시스템 요구사항 (6.1항) |
| ISO 31000:2018 | 리스크 관리 — 지침 |
| QM-001 | 품질매뉴얼 §6.1 리스크 및 기회를 다루는 조치 |
| QP-401 | 조직 상황/이해관계자 관리 (리스크 식별 입력) |
| QP-802 | 운영 리스크 관리 (FMEA) — 운영 리스크 |

# 4. 용어 및 정의

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| 리스크 (Risk) | 불확실성의 영향. 목표에 대한 긍정적 또는 부정적 편차 |
| 기회 (Opportunity) | 목표 달성에 유리한 상황 또는 여건 |
| 리스크 기반 사고 (Risk-Based Thinking) | QMS의 모든 측면에서 리스크를 고려하는 사고 방식 |
| 리스크 식별 (Risk Identification) | 리스크를 찾고, 인식하고, 기술하는 프로세스 |
| 리스크 평가 (Risk Assessment) | 리스크의 성격과 수준을 이해하고 우선순위를 결정하는 프로세스 |
| 리스크 대응 (Risk Treatment) | 리스크를 수정하기 위한 옵션을 선택하고 실행하는 프로세스 |
| 리스크 등록부 (Risk Register) | 식별된 리스크/기회와 그 평가, 대응 조치를 기록하는 문서 |

# 5. 책임과 권한

| 역할 | 책임 |
| --- | --- |
| 대표이사 | 리스크/기회 관리 방침 승인; 중대 리스크 대응 의사결정; 자원 배분 |
| 품질책임자 (QMR) | 리스크/기회 관리 프로세스 총괄; 리스크 등록부 최종 검토; 경영검토 보고 |
| 각 부서장 | 소관 영역의 리스크/기회 식별; 대응 조치 수립 및 실행; 리스크 모니터링 |
| 품질팀장 | 리스크 등록부 유지/관리; 리스크 평가 워크숍 촉진; 데이터 분석/보고 |

# 6. 리스크 및 기회 관리 프로세스

## 6.1 프로세스 흐름

① 상황 파악 (Context) │ QP-401 외부/내부 이슈, 이해관계자 요구사항 ▼ ② 리스크/기회 식별 (Identify) │ 브레인스토밍, 체크리스트, SWOT, 이해관계자 분석 ▼ ③ 리스크 분석 (Analyze) │ 발생 가능성 × 영향도 평가 ▼ ④ 리스크 평가 (Evaluate) │ 리스크 수준 결정, 우선순위 설정 ▼ ⑤ 리스크 대응/기회 활용 (Treat) │ 대응 전략 선택, 실행 계획 수립 ▼ ⑥ 실행 및 모니터링 (Implement & Monitor) │ 조치 실행, 잔여 리스크 평가, 정기 재검토 ▼ ⑦ 보고 및 의사소통 (Report) 경영검토 입력, 이해관계자 소통

## 6.2 리스크/기회 식별 방법

| 방법 | 적용 |
| --- | --- |
| SWOT 분석 | QP-401 결과 활용 — 위협(T)→리스크, 기회(O)→기회 |
| 부서별 리스크 통계 | 각 공정/부서에서 발생 가능한 리스크를 리스크 분석 양식(Bảng phân tích rủi ro các bộ phận)에 기재 |
| 리스크 분석 (원인 분석) | 조장급 이상이 리스크 원인을 분석하여 양식에 기록 |
| 체크리스트 | AS9100D 조항별 리스크 체크리스트 |
| 이해관계자 분석 | 이해관계자 요구 미충족 리스크 |
| 이력 분석 | 과거 부적합, 고객 불만, 심사 결과에서 패턴 추출 |

### M&C 주요 관리 리스크 사례 (기존 ISO 운영 기반)

| 번호 | 리스크 항목 | 발생가능성 | 영향도 | 점수 | 책임자 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 인력 이직률 높음 — 생산 불안정, 교육 소요 증가 | 3 | 3 | 9 | 인사부 (Ms. Thơm) |
| 2 | 공급자 품질 불안정, 베트남 내 공급자 부족 | 3 | 3 | 9 | 구매부 (Ms. Hoa) |
| 3 | 언어·문화 차이 — 한국 경영진↔베트남 직원 의사소통 어려움 | 3 | 1 | 3 | 인사부 (Ms. Thơm) |
| 4 | 전염병·자연재해 — 원자재 수급 및 출하 차질 | 1 | 3 | 3 | 구매부 (Ms. Hoa) |
| 5 | 고객·이해관계자 요구 미충족 — 계약 위반, 평판 손상 | 3 | 1 | 3 | 품질팀 (Ms. Hậu) |
| 6 | 인프라 노후화 — 장비 고장으로 생산 중단 | 3 | 3 | 9 | 품질팀 (Ms. Hậu) |
| 7 | IT 시스템 의존성 — 데이터 손실 및 시스템 장애 | 5 | 1 | 5 | IT부 (Mr. Thuần) |

## 6.3 리스크/기회 식별 시기

| 시기 | 활동 |
| --- | --- |
| 연초 (1월) | 연간 리스크/기회 전체 검토 및 갱신 |
| 경영검토 전 | 경영검토 입력을 위한 리스크 현황 검토 |
| 중대 변화 시 | 조직, 시장, 규제, 고객 요구 변화 시 즉시 검토 |
| 분기 | 리스크 등록부 상태 검토 |

# 7. 리스크 평가 및 우선순위

## 7.1 리스크 평가 매트릭스

### 발생 가능성 (Likelihood)

| 등급 | 수준 | 정의 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 거의 확실 | 1년 이내 발생이 거의 확실 (>90%) |
| 4 | 높음 | 1년 이내 발생 가능성 높음 (60~90%) |
| 3 | 중간 | 1년 이내 발생할 수도 있음 (30~60%) |
| 2 | 낮음 | 발생 가능성 낮음 (10~30%) |
| 1 | 희박 | 발생 가능성 매우 희박 (<10%) |

### 영향도 (Impact)

| 등급 | 수준 | 정의 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 치명적 | 인증 상실, 핵심 고객 상실, 안전 사고, 사업 존속 위험 |
| 4 | 중대 | 주요 고객 불만, 대규모 리콜, 규제 위반 |
| 3 | 보통 | 납기 지연, 비용 증가, 내부심사 Major NC |
| 2 | 경미 | 경미한 프로세스 지연, Minor NC |
| 1 | 무시 | 영향 거의 없음, OFI 수준 |

### 리스크 수준 매트릭스 (발생 가능성 × 영향도)

|  | 영향 1 | 영향 2 | 영향 3 | 영향 4 | 영향 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 가능성 5 | 5 (중) | 10 (중) | 15 (고) | 20 (고) | 25 (극고) |
| 가능성 4 | 4 (저) | 8 (중) | 12 (고) | 16 (고) | 20 (고) |
| 가능성 3 | 3 (저) | 6 (중) | 9 (중) | 12 (고) | 15 (고) |
| 가능성 2 | 2 (저) | 4 (저) | 6 (중) | 8 (중) | 10 (중) |
| 가능성 1 | 1 (저) | 2 (저) | 3 (저) | 4 (저) | 5 (중) |

## 7.2 리스크 수준별 대응

| 리스크 수준 | 점수 | 대응 요구 |
| --- | --- | --- |
| 극고 (Critical) | 20~25 | 즉시 대응 필수; 대표이사 보고; 조치 완료 전 관련 활동 중단 검토 |
| 고 (High) | 12~16 | 대응 계획 수립 필수; QMR 승인; 30일 이내 조치 시작 |
| 중 (Medium) | 5~10 | 대응 권장; 모니터링 강화; 분기 검토 |
| 저 (Low) | 1~4 | 수용 가능; 연간 검토 시 재확인 |

# 8. 리스크 대응 및 기회 활용

## 8.1 리스크 대응 전략

| 전략 | 설명 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 회피 (Avoid) | 리스크를 발생시키는 활동/조건 제거 | 위험 시장 진입 포기, 위험 공정 미채택 |
| 저감 (Mitigate) | 발생 가능성 또는 영향 감소 | 이중화 설계, 대체 공급원 확보, 교육 강화 |
| 전가 (Transfer) | 리스크를 제3자와 공유 | 보험, 외주, 파트너십 |
| 수용 (Accept) | 의식적으로 리스크를 받아들임 | 저위험 항목, 비용 대비 효과 미미 |

## 8.2 기회 활용 전략

| 전략 | 설명 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 활용 (Exploit) | 기회 실현을 확실히 함 | 신규 인증 취득, 핵심 역량 강화 |
| 강화 (Enhance) | 기회의 발생 가능성/영향 증대 | 추가 투자, 역량 개발 |
| 공유 (Share) | 기회 실현을 위해 파트너 활용 | 합작, 기술 제휴 |
| 무시 (Ignore) | 기회 추구하지 않음 (자원 부족 등) | 우선순위 낮은 기회 |

## 8.3 대응 조치 기록

| 기록 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 리스크/기회 ID | 고유 식별번호 |
| 대응 전략 | 회피/저감/전가/수용 |
| 구체적 조치 | 실행할 조치 내용 |
| 담당자 | 조치 실행 책임자 |
| 기한 | 조치 완료 목표일 |
| 자원 | 필요 예산/인력 |
| 잔여 리스크 | 조치 후 예상 잔여 리스크 수준 |
| 상태 | Open / In Progress / Closed |

# 9. 항공우주 특수 요구사항

## 9.1 리스크 기반 사고의 QMS 통합

AS9100D는 리스크 기반 사고를 QMS 전반에 걸쳐 적용하도록 요구한다:

| QMS 영역 | 리스크 고려 사항 |
| --- | --- |
| QMS 기획 (4.4) | 프로세스별 리스크/기회 식별 |
| 품질목표 (6.2) | 리스크를 고려한 목표 설정 |
| 운영 기획 (8.1) | 제품 실현 리스크 관리 → QP-802 연계 |
| 외부공급자 (8.4) | 공급자 리스크 평가 → QP-808 연계 |
| 성과평가 (9.1) | 리스크 대응 효과성 모니터링 |
| 경영검토 (9.3) | 리스크 관리 효과성 → QP-904 입력 |
| 개선 (10) | 리스크 기반 개선 우선순위 결정 |

## 9.2 QP-601과 QP-802의 관계

| 구분 | QP-601 (본 절차서) | QP-802 |
| --- | --- | --- |
| AS9100D 조항 | 6.1 | 8.1.2 |
| 범위 | 전략적·시스템적 리스크/기회 | 운영적·기술적 리스크 |
| 방법 | 리스크 매트릭스, SWOT | FMEA (DFMEA/PFMEA) |
| 관리 도구 | 리스크 등록부 (F-814-01) | FMEA 워크시트 + 리스크 등록부 |
| 주관 | QMR | 기술팀장/생산팀장 |

양 절차서에서 식별된 리스크는 공용 리스크 등록부(F-814-01)에 통합 관리한다.

# 10. 기록 관리

| 기록 유형 | 보존 기간 | 관리 방법 |
| --- | --- | --- |
| 리스크 등록부 (F-814-01) | QMS 유지 기간 | DMS 등록, 상시 갱신 |
| 리스크 평가 워크숍 기록 | 5년 | 품질팀 관리 |
| 리스크 대응 조치 기록 | 5년 | 리스크 등록부 연계 |
| 기회 활용 계획/실적 | 5년 | 품질팀 관리 |
| 경영검토 리스크 보고 | 5년 | QP-904 연계 |

# 11. 관련 문서 및 양식

## 11.1 관련 절차서

| 문서번호 | 문서명 | 연관 사항 |
| --- | --- | --- |
| QM-001 | 품질매뉴얼 | 상위 문서 (§6.1) |
| QP-401 | 조직 상황/이해관계자 관리 | 리스크 식별 입력 |
| QP-403 | 프로세스 접근법/QMS 기획 | 프로세스별 리스크 연계 |
| QP-802 | 운영 리스크 관리 (FMEA) | 운영 리스크 (8.1.2) |
| QP-804 | 제품/서비스 안전 | 안전 리스크 연계 |
| QP-904 | 경영검토 | 리스크 관리 효과성 보고 |

## 11.2 관련 양식

| 양식번호 | 양식명 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| F-814-01 | 리스크 등록부 | 전사 리스크/기회 통합 관리 (QP-802 공용) |
| F-601-01 | 리스크 평가 매트릭스 시트 | 리스크 평가 (발생가능성 × 영향도) |
| F-601-02 | 리스크 대응 계획서 | 대응 전략, 조치, 담당, 기한 |
| F-601-03 | 기회 활용 계획서 | 기회 활용 전략 및 실행 계획 |

문서 끝 — QP-601 Rev. 0